Додаток 1

до рішення виконкому

селищної ради

від  28 травня 2013 року №40

Заходи

щодо підготовки об’єктів господарювання селища

до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року.

| № | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утворити штаб, визначити відповідальних за підготовку господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період | До 30 травня 2013 року | Виконком селищної ради |
| 2. | Розробити та затвердити заходи по підготовці об’єктів господарювання селища до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року, з урахуванням проведених обстежень, виявлених недоліків минулого опалювального сезону та відповідно до наказу Мінпаливенерго України, Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 №620/378 « Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 №1310/16001 | До 05.06. 2012 року | Керівники бюджетних установ, Томашгородське ВУЖКГ |
| 3. | Подати інформацію щодо запланованих обсягів робіт з підготовки до роботи в зимових умовах у відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва РДА. | До 10.06. 2013 року | Виконком селищної ради, Томашгородське ВУЖКГ |
| 4. | Забезпечити надання інформації з підготовки до роботи в зимових умовах у відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва РДА. | Щомісяця станом на 10 та 25 число | Виконком селищної ради, Томашгородське ВУЖКГ |
| 5. | Забезпечити ремонт, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення, запірної арматури, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень житлових будинків і об’єктів соціальної сфери. | До 05.09. 2013 року | Керівники бюджетних установ, Томашгородське ВУЖКГ ( при наявності коштів в селищному бюджеті на зазначені цілі) |
| 6. | Провести роботи з профілактики і ремонту зовнішніх і внутрішніх водо- і електрокомунікацій, водопровідних і каналізаційних мереж, очисних споруд, що перебувають на балансі підприємств | До 05.09.2013 року | Виконком селищної ради, Томашгородське ВУЖКГ |
| 7. | Забезпечити надійне електро-, газо-, водопостачання котелень та центральних теплових пунктів | Постійно | Виконком селищної ради |
| 8. | Забезпечити паливом котельні, що опалюють об’єкти соцкультпобуту місцевих рад. | До 20.09. 2013 року | Виконком селищної ради, керівники бюджетних установ |
| 9. | Забезпечити розроблення та погодження з службою цивільного захисту у Рокитнівському районі територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Рівненській області оперативних планів дій, спрямованих на локалізацію аварій у системах тепло-, водо-, електро- і газопостачання | До 05.09.2013 року |  |
| 10. | Забезпечити проведення розрахунків за послуги водопостачальних та житлово-експлуатаційних організацій. | До 25.09. 2013 року | Виконком селищної ради, Тмашгородське ВУЖКГ |
| 11. | Забезпечити до початку опалювального сезону погашення поточної заборгованості за спожиту електроенергію, а також тієї, що утворилася у попередні роки. | До 01.10. 2013року | Виконком селищної ради, керівники бюджетних установ, Томашгородське ВУЖКГ |
| 12. | Завершити розроблення схеми оптимізації водопостачання селища | До 10.09.2012 року | Виконком селищної ради, Томашгородське ВУЖКГ |
| 13. | Завершити розроблення стратегічного плану дій підприємств з водопостачання та водовідведення. | Серпень 2013 року | Виконком селищної ради, Томашгородське ВУЖКГ |
| 14. | Забезпе6чити комплексну підготовку житла, об’єктів соцкультпобуту, підприємств та організацій підключенням їх до джерел теплопостачання тільки за наявності паспортів готовності об’єктів. | До 01.09.2013 року | Виконком селищної ради |
| 15. | Забезпечити виконання заходів місцевої програми з енергозбереження, запланованих на 2013 рік. Стимулювати розширення сфери використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. | 2013 рік | Виконком селищної ради |
| 16. | Установити постійний контроль за своєчасним та цільовим використанням коштів передбачених на модернізацію об’єктів водопостачання та водовідведення. | 2013 рік | Розпорядники коштів |
| 17. | Організувати інвентаризацію усіх наявних автономних джерел електропостачання на підприємствах та в установах незалежно від форми власності, провести у відповідний робочий стан дизельні електростанції, інші джерела живлення, забезпечити їх паливом, а також персоналам для експлуатації. | До 20.09.2013 року | Виконком селищної ради, розпорядники бюджетних коштів |
| 18. | Провести планові ремонти вуличних та комунальних доріг селища. Заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати спеціалізовані машини та механізми. Організувати цілодобове чергування та роботу спеціалізованих машин і механізмів комунального підприємства. Залучити в установленому порядку машини, механізми та спеціальну притиральну техніку підприємств різних форм власності для боротьби із заметами на автодорогах. Забезпечити своєчасні та безперебійні роботи з прибирання та вивезення снігу згідно з вимогами ДСТУ-3587-97 «Безпека дорожнього руху, Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та чітко дотримуватися діючих нормативно-правових актів. Забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергову обробку посипочними матеріалами та реагентами проїзних частин вулиць із складними умовами руху, головних магістральних вулиць, вулиць центральної частини селища | До 20.09. 2013 року До 20.11.2013 року 2013-2014 роки 2013-2014 роки | Виконком селищної ради, Томашгородське ВУЖКГ |
| 19. | Створити десятиденний запас пально-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період. Вжити заходів зі створення запасу необхідного інвентарю для очищення населених пунктів від снігу, у разі виникнення надзвичайної ситуації. | До 05.09.2012 року 2130-2014 роки | Виконком селищної ради, Томашгородське ВУЖКГ |
| 20. | Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж, аварійних та надзвичайних ситуацій у житловому фонді, зокрема його приватному секторі. | Постійно | Виконком селищної ради |
| 21. | Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження в побуті, суспільному споживанні. | Постійно | Виконком селищної ради |
| 22. | Провести огляд готовності об’єктів господарювання селища до зими та підбити його підсумки. | З 05 по 30.09. 2013 року | Виконком селищної ради |
| 23. | Залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги приймати рішення щодо: встановлення термінів початку та закінчення опалювального сезону; впровадження надзвичайного стану тепло- і водопостачання населенню, комунально-побутовим та іншим споживачам; тимчасових зупинень котелень впродовж опалювального сезону; відключення споживачів у зв’язку із накопиченням боргу за спожиті житлово-комунальні послуги | 2013-2014 роки | Виконком селищної ради |

ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ                                     А. БОРОВЕЦЬ

Додаток 2

до рішення виконкому

селищної ради

від 28 травня 2013 року №40

Склад

штабу з підготовки об’єктів господарського комплексу селища до роботи в

осінньо-зимовий період 2013-2014 роки

Аксьонов Віктор Іванович         -  селищний голова – голова комісії

Тимощук Вікторія Василівна     -  начальник Томашгородського ВУЖКГ

Боровець Анатолій Прокопович  –  заступник селищного голови, член комісії

Остапенко Едуард Олексійович  -  завідуючий Томашгородською

амбулаторією ЗП-СМ, член комісії

Прит Олександр Сергійович    -    директор Томашгородського НВК школи-

ліцею І-ІІІ ст.,  член комісії

ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ                                     А. БОРОВЕЦЬ

Додаток 3

до рішення виконкому

селищної ради

від 28 травня 2013 року №40

Список

осіб, відповідальних  за підготовку об’єктів господарського комплексу селища до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 роки

Боровець                                           – заступник                                -  приміщення

Анатолій Прокопович               селищного голови                                селищної ради

Тимощук                                     -  начальник                                     -   об’єкти комунального

Вікторія Василівна            Томашгородського ВУЖКГ                                    господарства

Остапенко                     -    завідуючий Томашгородською              -   приміщення

Едуард Олексійович            амбулаторією     ЗП-СМ                          амбулаторіії

Прит                           - 	директор Томашгородського НВК      -   приміщення НВК

Олександр Сергійович        школи- ліцею І-ІІІ ст.                             школи І-ІІІст - ліцею

Поляк Ніна Іванівна          –          завідуюча                                -   приміщення ДНЗ

ДНЗ «Калинка»                                        «Калинка»

Терлецька                          -   завідуюча                                         -     приміщення

Валентина Іванівна              ДНЗ « Сонечко»	   ДНЗ «Сонечко»

Київська                          -                 завідуюча                             -    приміщення

Тетяна Іванівна                             клубом селища                             клубу  Томашгород

Бодак                          -          завідуюча клубом                            -     приміщення клубу Крута

Надія Олексіївна	  Крута Слобода

Щерба                        -                  завідуюча                                  -      приміщення

Людмила Володимирівна            ФАПУ  н.п.                                            ФАПУ

Крута-Слобода

Рогульчик                        -                 завідуюча                            -     приміщення ФАПУ

Валентина Петрівна	       ФАПУ    н.п.Заверіччя

Хмарук                                 -      директор філії                             -   приміщення філії

Олена Ігорівна                          музичної школи                                     музичної школи

ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ                                     А. БОРОВЕЦЬ

Додаток 4

до рішення виконкому

селищної ради

від 28 травня  2013 року №40

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення огляду готовності бюджетних установ та житлового фонду

селищної ради до осінньо-зимового періоду   2012-2013 років

Огляд готовності бюджетних установ та житлового фонду селищної ради до осінньо-зимового періоду 2013-2014 року проводиться з метою перевірки фактичного стану справ на об’єктах житлового фонду, бюджетних установ, а також стану доріг і дорожнього господарства, їх готовності до роботи в зимовий період.

Під час огляду увага приділяється зовнішньому вигляду будівель бюджетних установ, житлового фонду, реконструкції і ремонту шляхів, тротуарів, шляхопроводів, водопровідних мереж, а також збору і вивезенню твердих і рідких відходів наявності та експлуатації сміттєзвалища, каналізаційних систем та очисних споруд, стану вуличного освітлення, якості транспортного обслуговування.

Огляд  у селищі проводить селищна робоча група, до складу якої входять  представники штабу та відповідальні за підготовку господарського комплексу селища до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року, спеціалісти житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, культури та інші.

Огляд проводиться відповідно до затвердженого селищним головою графіка.

Підсумки проведення огляду і висновки робочої групи відображаються у письмових довідках, які після підбиття підсумків на місцях подаються керівнику робочої групи для узагальнення в райдержадміністрацію.

За підсумками огляду в селищній раді проводяться наради за участю керівників бюджетних установ дається оцінка їх роботи селищним головою.

ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ                                     А. БОРОВЕЦЬ